## Slide 1: Projeto de Conclusão de Bloco
Sistema de Avaliação Online do INFNET
EI.Net Consultoria
Edson L. R. Pereira
Ivo I.Griebeler
Porto Alegre, 13 de Dezembro de 2013.

## Slide 2: Introdução
EI. Net Consultoria criada em Julho de 2013;
Implementar a versão online do sistema de avaliação;
Hoje o processo é manual, tedioso e pode provocar erros.

## Slide 3: Requisitos Funcionais
Cadastro de alunos feito pelo administrador;
Cadastro de turma com tempo de duração;
Login e senha por aluno(senha provisória 1° acesso);
Cadastro de questionário e respostas;
Cadastro de mensagem de agradecimento;
Parametrização de período para efetuar avaliação;

## Slide 4: Requisitos Funcionais
Aviso ao aluno por e-mail ao término do módulo;
Preenchimento da avaliação pelo aluno;
Proibição de alteração depois de finalizada;
Mensagem de agradecimento via e-mail;
Exportação das avaliações para arquivos.

## Slide 5: Requisitos não funcionais
Plataforma segura (HTTPS);
Expirar a cada 30 minutos de ociosidade;
Aluno deve avaliar apenas o módulo que ele cursou;
Ter mecanismos de backup;
Fácil manutenção;
Compatível com Mozilla;
Suportar de 800 a 1000 acessos por semana(inicial).

## Slide 6: Riscos
Dificuldade de comunicação;
Indisponibilidade dos usuários para levantamento dos requisitos;
Mudança nos requisitos do sistema;
Falta de conhecimento das tecnologias utilizadas;

## Slide 7: Metodologia
Empresa com poucos recursos;
Adotamos o RUP(com unificação de etapas);
Fase da iniciação;
Atualmente estamos nas disciplinas Modelagem de Negócios e Requisitos.

## Slide 8: Métricas
Para estimar utilizamos pontos de função;
Definimos os processos elementares e grupo de dados;
Calculamos para o tamanho atual da equipe.

## Slide 9: Métricas
ALI = 6 de complexidade baixa = 42 PF
EE = 14 de complexidade baixa = 42 PF
EE = 1 de complexidade alta = 6 PF
SE = 3 de complexidade baixa = 12 PF
Total PF não ajustados = 102
Prazo = 102^0,36 = 5,2 meses
Esforço = 102 x 13,2 = 1346 HH
Equipe = 1346 / (2 x 6) = 113 dias úteis